PROJET FIL ROUGE NUTRISCOPE · TP 7 (SUITE) — CONDUITE DU CHANGEMENT & ACCOMPAGNEMENT

Trame à remplir — plan d'adoption NutriScope

| Équipe / membres | Clément WELSCH / Sacha DON |
| --- | --- |
| Date | 15/09/2026 |

Consigne : remplissez chaque section de ce document, puis committez-le dans votre dépôt d'équipe sous docs/cadrage/plan_adoption.docx et complétez l'onglet « adoption » de kpi_roi.xlsx. Ce document alimente la note de cadrage du TP 8 (jalon J2).

Règle du jeu : interdiction d'écrire « communiquer davantage » ou « former les utilisateurs » sans dire qui, quand, sur quoi, et comment on saura que ça a marché.

# 1. Cartographie des acteurs de l'adoption

Pouvoir : faible / moyen / fort. Catégorie : à mobiliser / à sécuriser / à informer / à suivre. Une action concrète et datée par acteur — pas la même pour tous. Les acteurs sont pré-listés ; ajoutez les vôtres dans les lignes vides.

| Acteur | Pouvoir | Attitude | Catégorie | Action concrète |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction NutriScope (sponsor) | Fort | Favorable | A mobiliser | Mettre à jour le backlog et le présenter à la direction toutes les deux semaines afin de maintenir son implication et de vérifier l'alignement du projet avec les objectifs de l'entreprise. |
| Marketing | Moyen | Motrice | A mobiliser | Identifier avant le lancement de NutriScope trois canaux de diffusion adaptés aux publics cibles, puis analyser après trois semaines le nombre de clics générés par chacun afin d’ajuster la stratégie et d’élargir progressivement la diffusion aux canaux les plus performants. |
| Support client | Faible | Réservé | A informer | Mettre en place dès le lancement un canal de remontée des retours clients vers l’équipe IA, puis organiser un point mensuel avec le responsable du support afin d’identifier et prioriser les problèmes et demandes d’amélioration récurrents. |
| Équipe data/IA | Fort | Prudente | A sécuriser | Planifier des sprints de deux semaines avec l’équipe data/IA et organiser une revue à chaque fin de sprint afin de suivre les livrables, identifier rapidement les blocages et sécuriser les prochaines releases. |
| DPO | Moyen | Réservé | A sécuriser | Présenter au DPO les fonctionnalités et les données collectées avant le lancement afin de valider leur conformité au RGPD, puis organiser un point de contrôle avant chaque mise en production majeure. |
| Utilisateurs — parent pressé | Faible | Impatiente | A suivre | Tester le parcours de scan auprès de parents avant le lancement, puis analyser leurs retours sur la simplicité et la rapidité d'utilisation afin d'identifier les améliorations prioritaires. |
| Utilisateurs — personne diabétique | Faible | Critique | A suivre | Tester avant le lancement les fonctionnalités de personnalisation du profil auprès de personnes diabétiques, puis intégrer les retours prioritaires dans le backlog. |
| Utilisateurs — étudiant budget | Faible | Sensible au prix | A suivre | Tester avant le lancement la perception du prix de l'offre premium auprès d'étudiants et analyser leurs retours afin d'ajuster le positionnement tarifaire et les fonctionnalités proposées. |
| Open Food Facts | Fort | Neutre | À sécuriser | Vérifier toutes les deux semaines les évolutions de la base Open Food Facts et contrôler leur impact sur les données et les obligations de licence du projet, en désignant un référent chargé de ce suivi. |
| Fournisseur cloud/API LLM | Moyen | Neutre | A suivre | Suivre chaque semaine la disponibilité, les performances et les coûts du fournisseur cloud/API LLM après le lancement, avec un contrôle renforcé lors des premières semaines afin d'identifier rapidement tout problème de capacité ou de service. |
| Influenceur | Moyen | Intéressé | A mobiliser | Lancer à partir du J2 une campagne avec des influenceurs sur plusieurs canaux et mesurer chaque mois le nombre de clics générés par leurs liens afin de décider de reconduire, d'étendre ou de réduire les campagnes les plus performantes. |

# 2. Anticipation des résistances

Nature : rationnelle / émotionnelle / politique. Une résistance rationnelle est une information sur un défaut réel du produit : notez ce qu'elle vous apprend et la réponse produit (pas seulement un discours).

Résistances internes

| Résistance | Nature | Réponse proposée |
| --- | --- | --- |
| Le périmètre RAG de l’assistant n’est pas encore choisi : risque d’hallucination, ou réponse à des questions hors-sujet. | Rationnelle | Assistant fermé aux utilisateurs jusqu'à validation des garde-fous et cadrage du périmètre de réponse. |
| Les produits de la base n’ont pas forcément les bonnes infos, et il y a certaines infos que l’on ne peut pas substituer | Rationnelle | Ne proposer une alternative que si les données source sont complètes sur les critères comparés ; ne jamais substituer sur un critère sensible (allergène, contre-indication) — afficher "pas d’alternative trouvée" plutôt qu'une alternative non fiable. |
| On ne sait pas si les utilisateurs paieront réellement pour le premium. | Rationnelle | Lancer le premium en accès gratuit limité dans le temps (essai 14 jours) pour observer le taux de conversion réel avant de fixer un prix définitif, plutôt que de se fier à une intention déclarée. |
| La réutilisation des données OFF sous licence ODbL nous engage juridiquement | Politique | Vérifier les obligations de la licence avant la mise en ligne publique, et documenter ces obligations dans les mentions légales. |
| On n'a pas d'expertise diététique dans l'équipe pour légitimer le score nutritionnel. | Rationnelle | S'appuyer sur une méthode publiée et reconnue plutôt que d'inventer un barème maison ; le documenter et le sourcer. |

Freins utilisateurs

| Frein | Nature | Réponse proposée |
| --- | --- | --- |
| Pourquoi payer alors que Yuka est gratuit ? | Rationnelle | Se différencier sur la proposition d’alternative sur laquelle Yuka n’excelle pas. Se différencier avec le hors-ligne, avec la proposition de plusieurs alternatives, mais également avec un assistant chatbot. |
| Mes données de scan sont-elles revendues ? | Emotionnelle / politique | Politique de données claire et accessible rapidement sur l’application, pas seulement dans des CGU longues. |
| Le hors-ligne perçu comme un gadget inutile. | Rationnelle | Mettre en lumière l’utilisation du hors-ligne sur les cas spécifiques des zones sans réseau. |
| Je ne fais pas confiance à une IA pour me dire quoi manger. | Emotionnelle | Expliquer que le score suit une méthode publiée (pas un jugement de l'IA) et que l'assistant reste optionnel, pas prescriptif. |
| Le mode hors-ligne prend trop de place sur mon téléphone. | Rationnelle | Afficher la taille de chaque catégorie avant téléchargement et permettre de supprimer une catégorie facilement. |
| Je ne comprends pas pourquoi le score de deux produits similaires est différent. | Rationnelle | Afficher les critères qui composent le score directement à côté de la note, pas seulement le résultat. (S’inspirer de Yuka à ce niveau) |

# 3. Plan d'adoption en trois volets

Le message central dit ce que NutriScope fait ET ce qu'il ne fait pas. Chaque action est reliée à un stade ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) et positionnée sur le calendrier réel du projet (jalons J5 à J7).

Message central du produit

NutriScope permet de scanner un produit, d’afficher un score tout en l’expliquant, propose une alternative au même endroit que l’affichage du score. Freemium : 1 alternative par scan. Premium : plusieurs alternatives et choix des catégories de produits à télécharger pour pouvoir scanner hors-ligne. NutriScope ne remplace pas un avis médical.

| Volet | Stade ADKAR | Actions NutriScope | Quand |
| --- | --- | --- | --- |
| Communiquer | Awareness / Desire | Présenter la valeur de NutriScope, son fonctionnement (premium/freemium, hors-ligne) et l’intérêt des alternatives. Démontrer le parcours utilisateur : produit → score expliqué → alternative. | J5 |
| Accompagner | Knowledge / Ability | Faire tester l'application avec des cas réels, fournir un guide d'utilisation court et recueillir les retours pour corriger les principaux points de friction. | J6 |
| Mesurer | Reinforcement | Suivre la conversion freemium => premium et l’usage du hors-ligne sur 30 jours, ajuster le prix | J7 |

# 4. KPI d'adoption (onglet « adoption » du kpi_roi.xlsx)

4 à 5 KPI avec leur définition exacte (qui compte, sur quelle période), un seuil d'alerte et le plan de relance. Attention au piège du taux d'activation ; les mesures restent collectives, jamais individuelles.

| KPI | Définition exacte | Seuil d'alerte | Plan de relance |
| --- | --- | --- | --- |
| Rétention à 30 jours | Proportion des utilisateurs ayant commencé à utiliser NutriScope qui réutilisent l'application 30 jours après leur première utilisation, mesurée sur chaque cohorte mensuelle. | <35% | Analyser les causes de non-rétention et lancer des actions de relance/communication sur les fonctionnalités les plus pertinentes. |
| Conversion premium | Mesurer la proportion d'utilisateurs freemium qui souscrivent à l'offre premium sur une période de 3 semaines. | < 3 % | Analyser les freins à la conversion, recueillir les retours des utilisateurs freemium et ajuster la communication et les fonctionnalités proposées dans l'offre premium. |
| Substitution acceptée | Mesurer la proportion de propositions de produits de substitution qui sont acceptées par les utilisateurs sur une période donnée. | < 15 % | Analyser les produits de substitution les moins acceptés et recueillir les retours des utilisateurs afin d'améliorer la pertinence des recommandations. |
| Conversations avec l’assistant / utilisateur | Quantifier l'adoption et l'utilisation de l'assistant | < 1 conversation par utilisateur actif et par mois | Analyser la satisfaction des utilisateurs concernant les réponses de l'assistant et améliorer les réponses sur les points identifiés comme insatisfaisants. |

# 5. Dispositif d'ancrage

Décrivez un dispositif qui survit à la fin du projet : qui, à quelle fréquence, avec quel livrable.

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Ambassadeurs | Offrir le premium à un influenceur pour qu’il puisse tester et qu’il en fasse un retour honnête en vidéo. Recruter 3 à 5 utilisateurs beta aux profils variés (parent pressé, personne diabétique, étudiant) en plus de l'influenceur. Les solliciter avant chaque les sorties de nouvelles fonctionnalités pour un retour rapide avant diffusion large. |
| Boucle de retours | Recueillir les avis des utilisateurs, prendre en compte leurs retours en priorisant les points bloquants. Demander un avis dans l’app directement, revue mensuelle des avis utilisateurs en binôme, puis priorisation dans le backlog. |
| Comité d'adoption | Faire un point mensuel entre Clément et Sacha sur les KPI d'adoption (activation, conversion, rétention). Rédiger un court compte-rendu écrit à chaque point, gardé dans docs/cadrage/. |
| Évolutions du modèle | Revoir le prix du premium et les catégories proposées en hors-ligne selon le taux de conversion mesuré. Faire cette revue tous les trimestres, ou plus tôt si un seuil d'alerte KPI est déclenché. |

Auto-contrôle avant de committer : chaque action a un qui / quand / comment on le saura ; aucun KPI individuel ; le taux d'activation n'est pas vendu comme un succès ; au moins une résistance a été traitée comme une information produit.